Załącznik do Uchwały Nr ………….

Rady Gminy Kobylanka

z dnia ………………

POROZUMIENIE INTENCYJNE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO

zawarte w dniu _____ _____________2019 r.  w Stargardzie

pomiędzy:

Powiatem Stargardzkim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:

Iwonę Wiśniewską – Starostę Stargardzkiego

Irenę Agatę Łucką – Członka Zarządu

a

Gminą Kobylanka zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez:

Julitę Pilecką – Wójta

§1

- Gmina udzieli w latach 2020 - 2021 ze swojego budżetu pomocy finansowej Powiatowi na zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z.  Przejście przez miejscowość Kunowo.”

2. Przedmiotem zadania jest w szczególności:

1) przebudowa drogi na odcinku o długości 2,208 km w zakresie określonym w uzgodnionym projekcie budowlanym,

2) nadzór inwestorski;

3) nadzór archeologiczny.

§2

- Koszt całości zadania ustalono na kwotę: 12.000.000 zł brutto (słownie: dwanaście milionów złotych).

- Zakłada się, że zadanie będzie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% kosztów realizacji zadania.

- Pozostałą kwotę niezbędną do sfinansowania całości zadania zapewnią strony niniejszego porozumienia zgodnie z §3 i §4.

§3

1. Gmina, zgodnie z art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) udzieli Powiatowi Stargardzkiemu pomocy finansowej na realizację zadania 1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) w postaci dotacji przekazanej na rzecz Powiatu.

§4

- Dotacja Gminy zostanie przekazana na rachunek Powiatu

78 1020 4867 0000 1302 0007 8428

- Środki finansowe w wysokości określonej w § 3 ust. 1 zostaną przekazane na rachunek Powiatu w 2 transzach.

- Pierwsza transza w wysokości 50% kwoty określonej w § 3 zostanie przekazana w terminie 14 dni od dnia podpisania częściowego protokołu odbioru robót.

- Druga transza w wysokości 50% kwoty określonej w § 3 zostanie przekazana w terminie 14 dni od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

- W przypadku niedotrzymania terminów ustalonych w ust. 3 i 4, Powiat będzie miał prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie od kwot określonych w ust. 3 i 4.

§5

- Inwestorem zadania będzie Powiat, z upoważnienia którego Realizatorem Umowy będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie.

- Do zadań Inwestora należeć będzie:

- uzyskanie koniecznych uzgodnień i zezwoleń na wykonanie robót,

- organizacja i przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia Wykonawcy robót, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Gmina wytypuje swojego przedstawiciela do udziału w pracach komisji przetargowej prowadzącej postępowanie na wybór Wykonawcy,

- podpisanie umowy z Wykonawcą robót,

- bieżąca informacja o stanie zaawansowania robót,

- nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami.

§6

- Przewiduje się, że całe zadanie winno być wykonane do dnia 31.10.2021 r.

- Końcowego odbioru zadania dokona komisja powołana przez Powiat z udziałem przedstawiciela Gminy.

§7

1. Powiat rozliczy otrzymaną pomoc finansową w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

2.  Gmina:

- dokona weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej rozliczenia udzielonej pomocy w terminie 20 dni roboczych licząc od daty jego otrzymania,

- po pozytywnym zweryfikowaniu otrzymanego rozliczenia przekaże Powiatowi w terminie 20 dni roboczych informację o zatwierdzeniu całości lub części wydatków określając kwotę wydatków, które nie zostały przyjęte do rozliczenia wraz z uzasadnieniem.

§8

Strony wyrażają intencję, że porozumienie będzie obowiązywało w okresie od daty jego podpisania przez cały czas realizacji zadania do czasu ostatecznego zakończenia i rozliczenia robót.

§9

Porozumienie może być rozwiązane za zgodą Stron, w przypadku wystąpienia okoliczności,                 za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają jego realizację.

§10

Wszelkie zmiany mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do niniejszego porozumienia.

§11

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§12

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze               dla każdej ze stron.

POWIAT STARGARDZKI 						GMINA KOBYLANKA